Изменения

в Проектную декларацию от 20.10.2014 г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями – 2-я очередь строительства, позиции №4, №5. №6, №7, №8, 2БКТП, БРТП, наружные сети водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный    район,  Колтушское сельское поселение, д. Старая, пер. Школьный.

Санкт-Петербург						              	18 сентября  2018 г.

В Проектную декларацию от 20.10.2014 г.  о проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями – 2-я очередь строительства, позиции №4, №5. №6, №7, №8, 2БКТП, БРТП, наружные сети водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный    район,       Колтушское сельское поселение, д. Старая, пер. Школьный  настоящим внесены следующие изменения:

- в разделе «Информация о проекте строительства»:

| 1. О цели проекта строительства: | Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями- 2-я очередь строительства, позиции №4, №5, №6, №7, №8, 2БКТП, БРТП, наружные инженерные сети водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Старая, пер. Школьный. Реализация Инвестиционного проекта, а именно разработка, согласование, утверждение проектной документации и производство строительных и иных работ, в том числе строительство объектов инженерной инфраструктуры, должна быть закончена до декабря 2018 года. Начало строительства 2-ой очереди – октябрь 2014 г.; Окончание строительства 2-ой очереди – II квартал 2019 г. |
| --- | --- |
| Об этапах и cроках реализации строительного проекта: |  |
| О результатах государственной экспертизы проектной документации: | Положительные заключения Негосударственной экспертизы № 4-1-1-0118-14 от 22.09.2014 г. по проекту многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями позиция №4, №5, №6, №7, №8 – 2-я очередь строительства. |
| 8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: II квартал 2019 года. 1. Комитет Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области; 2. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 3.Администрация МО «Колтушское сельское поселение»; 4. Застройщик – ООО «РИБИС»; |
| О перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: |  |

Генеральный директор

ООО «РИБИС»                                                                                                       С. В. Леонтенко

Главный бухгалтер

ООО «РИБИС»                                                                                                         С. В. Леонтенко